## Slide 1: 5月4日项目会议
项目管理人：吕瑞涛
主持人：吕瑞涛，雷晟玮

## Slide 2: 本周项目进展

## Slide 3
一。进展情况分析
本周项目进度相对于上周来说略微有点慢，主要为如下几点原因
1.五一放假期间大家有各自的安排，影响了部分项目的进展。
2.因为资金等原因导致设备没有及时订购，影响了部分进展。
二。解决办法
1.节假日期间不会占用大家太多时间来做项目，但请大家五一期中考试后加快进度，争取把之前落下的事情跟上。
2.资金问题这边我会联系部门负责人妥善解决，请大家放心。

## Slide 4: 各部门任务情况分析

## Slide 5: 视觉部门
视觉部门负责人：李妍榕
负责人任务：guidance数据三维建模，生成三维概率地图
视觉组成员：
栗丰沛：自动精准 起降实现图标的精准识别
熊婕：自动识别跟踪和ros系统节点设计
赵思诣：APP设计，linuxPC前端部分的实现
万子衿：ros上的数据与基地与app的通信
张钟杰：深度学习，根据场景特殊性和算法优劣性选择最佳训练模型，提供误差数据
注：各组成员任务可交换

## Slide 6: 机械部门
机械部门负责人：陈沛彦
负责人任务：起降平台CAD绘制
机械组成员：
闫傲：起降平台组装，机械臂加固
闫向科：起降平台SW设计，以及传动部件设计
符昌森：起降平台仿真，以及起降平台升降机构设计
注：各组成员任务可交换

## Slide 7: 硬件部门
硬件部门负责人：赵典
负责人任务：平衡充电路设计
硬件组成员：
南剑：负责PCB制板，辅助起降平台电路设计部分
麦提：滑轨控制，以及激光雷达控制部分
硬件部门与嵌入式部门任务有交叉
注：各组成员任务可交换

## Slide 8: 嵌入式部门
嵌入式部门负责人：战林均
负责人任务：各模块代码整合
嵌入式组成员：
张星宇：传感器 温湿度传感器 MQ2(烟雾传感器) 雨滴传感器数据读取，与其他模块整合
史新山：电压监测与继电器控制，起降平台电控部分
陈俊英：步进电机控制 光电门
麦提：与树莓派的通信 气轨控制,由于麦提做过树莓派的通信 ,并且气轨控制电路也是他画的,所以这个暂定分给他