## Slide 1
项目会议
主讲人:汪强,吕瑞涛

## Slide 2
任务分配情况
机械组:双机械臂结构加固,起降平台结构改进,电池升降仓设计,电池抽取机械臂设计
视觉组:guidance视觉避障,slam环境感知,起降平台停机坪识别,地面目标识别
算法组:moveit机械臂路径规划,环境感知算法,以及SLAM激光雷达即使地图构建,SDK部分设计
嵌入式:升降仓以及电池抽取机械臂的控制,与算法组协同完成moveit硬件接口层的设计
硬件组:自动平衡充电路设计,以及起降平台传感器电路设计

## Slide 3
任务完成情况
机械组:当前任务进展较快,无人机机械臂已全部完成设计与组装
视觉组:代码目前已经完成第一版设计,后续还需改进
嵌入式:起降平台代码目前还在编写中,机械臂代码初步已完成
硬件组:平衡充电路仍在设计
算法组:moveit代码第二版已写出来,后续会配合视觉组编写slam部分

## Slide 4
当前存在问题
各小组内沟通不及时导致进展较慢
各组之间任务存在依赖关系(比如说机械组完成情况会影响嵌入式组 进展)
由于很多人有各种事情导致完成速度减慢

## Slide 5
互联网+项目
互联网+项目强调应用场景,在多轴无人机和起降平台基础上扩展应用场景,在固定线路巡检方面发挥作用,强调长续航性
项目要有实际落脚点,技术要有新颖性
无人机机载机械臂取消

## Slide 6
解决办法
提高各组之间沟通频率,如果两组之间需要协作的话去501共同解决,提高效率
任务以及DDL将会以群公告形式发送到群中,请大家关注
专利以及其他校科协通知由我和群主安排专人负责
每组代码以及设计图纸要及时发送到大群中并及时向我反馈情况

## Slide 7
感谢大家共同参与此次比赛 本次会议到此结束